КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА №86

# Лот № 1 «Работы по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад»»

в сфере «Электроснабжение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           25 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              26 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           27 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                            81 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                  93 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             98

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 239 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Тымлат Карагинский район Камчатский край 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 01.10.2025 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 3 746 047,10 рублей (три миллиона семьсот сорок шесть тысяч сорок семь рублей 10 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ. 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации). 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 24.06.2025 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «19» июня 2025 года. Окончание приёма заявок – «27» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«27» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «02» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«02» июля 2025 года в 14 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «04» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «07» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 187 302,35 рубля (сто восемьдесят семь тысяч триста два рубля 35 копеек). 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765 БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на работы по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад». в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами, указанными в п. 7.23. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 30 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ (см. п. 1.2. ниже таблицы) |  |  |  |
| 1.2.1 | Монтажник электрических сетей | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 35 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 1.2.2 | Геодезист |  | Наличие/отсутствие | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наличии специалиста или договора присваивается – 35 баллов. При отсутствии – 0 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по строительству электросетевой инфраструктуры на сумму не менее 3 000 000,00 рублей каждый.

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

1.2.1. Монтажник электрических сетей, имеющий IV или V группу допуска по электробезопасности до и выше 1000В – не менее 1 человека.

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2.2. Участник должен иметь в штате Геодезиста или предоставить договор на субподрядные / договор намерения на работы на выноску поворотных точек земельного участка под линейный объект.

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Либо предоставить договор субподряда, либо договор о намерениях на выполнение работ на выноску поворотных точек земельного участка под линейный объект Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» | 3 746 047,10 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом на основании смет на выполнение работ (Место проведения работ – Камчатский край, с. Тымлат Карагинский район), составленных в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ГСН-2022), введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр.

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр), приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021г. приказ Минстроя РФ 557/пр от 07.07.2022.

– «Методика определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 812/пр от 12 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022.

– Сметная документация составлена ресурсно- индексным методом, в федеральной сметно-нормативной базе ГСН-2022, дополнение 13 (приказ Минстроя России 07.02.2025 № 69/пр) с переводом в текущие цены на 1 квартал 2025 года в соответствии с письмом Минстроя России 25 февраля 2025 № 10314-ИФ/09.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка в траншее 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края | 3 075 534,14 |
| 2. | Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края до участка заявителя» | 168 224,16 |
| 3. | Работы по установке ПКУ-0,4кВ (резерв) с. Тымлат Карагинского района Камчатского края | 168 224,16 |
| 4. | Проведение геодезических работ | 39 000,00 |
| 5. | Разработка проектной и рабочей документации на «Работы по строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» | 295 064,64 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 3 746 047,10 |

Начальная цена договора составляет 3 746 047,10 рублей (три миллиона семьсот сорок шесть тысяч сорок семь рублей 10 копеек).

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка в траншее 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края (Кабельная линия Кл-0,4кВ 400м в две нити с двумя ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинский район Камчатский край). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 3075,534 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 351,40 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 101,12 | # тыс.руб. |
|  | # строительных работ |  | # 293,95 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 374 | # чел.-ч |
|  | # монтажных работ |  | # 2074,85 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 90 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  | # 50,76 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до ПКУ-0,4кВ с.Тымлат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-010-38 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,2268 | 1 | 0,2268 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,33812 |  |  |  |  | 1 074,64 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 5,9 | ## 1 | ## 1,33812 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 1 074,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 243,62 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,665652 |  |  |  |  | 7 563,25 |
| ## 1 | ## 91.01.05-084 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | ## маш.-ч | ## 29,39 | ## 1 | ## 6,665652 | ## 947,64 | ## 1,78 | ## 1 686,80 | ## 1 | ## 11 243,62 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 29,39 | ## 1 | ## 6,665652 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 7 563,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 881,51 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 637,89 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 8 378,75 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 973,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 233,69 |
| 2 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,252 | 1 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 38,808 |  |  |  |  | 31 166,70 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1 | ## 38,808 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 31 166,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 166,70 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 166,70 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 28 985,03 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 12 466,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 618,41 |
| 3 | 01-01-033-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,18144 | 1 | 0,18144 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993,55 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,2537504 |  |  |  |  | 1 422,58 |
| ## 1 | ## 91.01.01-034 | ## Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | ## маш.-ч | ## 6,91 | ## 1 | ## 1,2537504 | ## 828,16 | ## 1,92 | ## 1 590,07 | ## 1 | ## 1 993,55 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,91 | ## 1 | ## 1,2537504 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 1 422,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 416,13 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 422,58 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 1 379,90 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 654,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 450,42 |
| 4 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,2016 | 1 | 0,2016 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,8416 |  |  |  |  | 13 737,14 |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 | ## 1 | ## 17,8416 |  |  | ## 769,95 | ## 1 | ## 13 737,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 737,14 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 737,14 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 12 775,54 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 5 494,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 007,54 |
| 5 | 08-02-141-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг | 100 м | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 140,8 |  |  |  |  | 135 898,75 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 17,6 | ## 1 | ## 140,8 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 135 898,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 854,04 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 31,04 |  |  |  |  | 35 905,83 |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 3,97 | ## 1 | ## 31,76 | ## 1,75 |  | ## 3,48 | ## 1 | ## 110,52 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,94 | ## 1 | ## 15,52 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 37 493,37 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,94 | ## 1 | ## 15,52 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 20 582,93 |
| ## 3 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 3,97 | ## 1 | ## 31,76 | ## 13,44 | ## 1,71 | ## 22,98 | ## 1 | ## 729,84 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,94 | ## 1 | ## 15,52 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 15 520,31 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,94 | ## 1 | ## 15,52 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 15 322,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 293,28 |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,096 | ## 1 | ## 0,768 | ## 37,71 | ## 1,62 | ## 61,09 | ## 1 | ## 46,92 |
| ## 6 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,008 | ## 70 310,45 | ## 1,12 | ## 78 747,70 | ## 1 | ## 629,98 |
| ## 7 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т | ## 0,00006 | ## 1 | ## 0,00048 | ## 82 698,14 | ## 1,58 | ## 130 663,06 | ## 1 | ## 62,72 |
| ## 8 | ## 08.3.08.02-0058 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,08 | ## 70 842,50 | ## 1,1 | ## 77 926,75 | ## 1 | ## 6 234,14 |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,25 | ## 1 | ## 2 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 319,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 951,90 |
| 5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 717,98 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 171 804,58 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 175 240,67 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 87 620,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 530,89 |
| 6 | 08-02-148-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,776 |  |  |  |  | 11 366,08 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 29,44 | ## 1 | ## 11,776 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 11 366,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,33 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 185,08 |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 6,62 | ## 1 | ## 2,648 | ## 1,75 |  | ## 3,48 | ## 1 | ## 9,22 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,08 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 193,26 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,08 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 106,10 |
| ## 3 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 6,62 | ## 1 | ## 2,648 | ## 13,44 | ## 1,71 | ## 22,98 | ## 1 | ## 60,85 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,08 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 80,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,08 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 78,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,10 |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,096 | ## 1 | ## 0,0384 | ## 37,71 | ## 1,62 | ## 61,09 | ## 1 | ## 2,35 |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т | ## 0,00006 | ## 1 | ## 0,000024 | ## 82 698,14 | ## 1,58 | ## 130 663,06 | ## 1 | ## 3,14 |
| ## 7 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,2 | ## 931,11 | ## 1,48 | ## 1 378,04 | ## 1 | ## 275,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 175,59 |
| 6.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 227,32 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 551,16 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 11 782,18 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 5 891,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 076,18 |
| 7 | 08-02-155-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 733,54 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 0,38 | ## 1 | ## 0,76 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 733,54 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042,08 |
| ## 1 | ## 01.7.07.29-0111 | ## Пакля смоляная пропитанная | ## кг | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,3 | ## 92,95 | ## 3,93 | ## 365,29 | ## 1 | ## 109,59 |
| ## 2 | ## 01.1.01.09-0024 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | ## т | ## 0,00006 | ## 1 | ## 0,00012 | ## 305 052,55 | ## 2,15 | ## 655 862,98 | ## 1 | ## 78,70 |
| ## 3 | ## 01.7.07.29-0221 | ## Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | ## кг | ## 0,72 | ## 1 | ## 1,44 | ## 490,01 | ## 1,21 | ## 592,91 | ## 1 | ## 853,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,62 |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 14,67 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 733,54 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 748,21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 374,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 912,61 |
| 8 | 08-02-156-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 0,75 м | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,74 |  |  |  |  | 5 540,19 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 2,87 | ## 1 | ## 5,74 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 5 540,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,82 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 1 039,46 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 96,63 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 53,05 |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,54 | ## 1 | ## 1,08 | ## 55,78 | ## 1,71 | ## 95,38 | ## 1 | ## 103,01 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,54 | ## 1 | ## 1,08 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 946,92 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,05 | ## 1 | ## 2,1 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 148,18 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 40,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 39,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,07 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,3 | ## 1 | ## 0,6 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 115,43 |
| ## 6 | ## 14.4.04.11-0010 | ## Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | ## т | ## 0,00008 | ## 1 | ## 0,00016 | ## 360 146,05 | ## 1,92 | ## 691 480,42 | ## 1 | ## 110,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 193,54 |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 110,80 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 579,65 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 6 711,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 355,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 371,20 |
| 9 | 08-02-165-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,6 |  |  |  |  | 20 848,10 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 5,4 | ## 1 | ## 21,6 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 20 848,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 768,59 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 17,08 |  |  |  |  | 22 651,84 |
| ## 1 | ## 91.06.09-001 | ## Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | ## маш.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 17,08 | ## 1 472,34 | ## 1,82 | ## 2 679,66 | ## 1 | ## 45 768,59 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 4,27 | ## 1 | ## 17,08 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 22 651,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,32 |
| ## 2 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,096 | ## 37,71 | ## 1,62 | ## 61,09 | ## 1 | ## 5,86 |
| ## 3 | ## 01.3.01.01-0001 | ## Бензин авиационный Б-70 | ## т | ## 0,0004 | ## 1 | ## 0,0016 | ## 116 448,72 | ## 1,65 | ## 192 140,39 | ## 1 | ## 307,42 |
| ## 4 | ## 01.3.01.05-0009 | ## Парафин нефтяной твердый Т-1 | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 81 827,20 | ## 2,15 | ## 175 928,48 | ## 1 | ## 7,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 588,85 |
| 9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 416,96 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 43 499,94 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 44 369,94 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 22 184,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 560,72 |
| 10 | 08-02-158-16 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,2 |  |  |  |  | 24 322,79 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 1,26 | ## 1 | ## 25,2 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 24 322,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,16 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 462,70 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,2 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 483,16 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,2 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 265,24 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,2 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 200,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,2 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 197,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 462,76 |
| ## 3 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,48 | ## 37,71 | ## 1,62 | ## 61,09 | ## 1 | ## 29,32 |
| ## 4 | ## 01.3.01.01-0001 | ## Бензин авиационный Б-70 | ## т | ## 0,0008 | ## 1 | ## 0,016 | ## 116 448,72 | ## 1,65 | ## 192 140,39 | ## 1 | ## 3 074,25 |
| ## 5 | ## 01.3.01.05-0009 | ## Парафин нефтяной твердый Т-1 | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,0002 | ## 81 827,20 | ## 2,15 | ## 175 928,48 | ## 1 | ## 35,19 |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,15 | ## 1 | ## 3 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 324,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 931,41 |
| 10.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 486,46 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 785,49 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 25 281,20 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 12 640,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 339,67 |
| 11 | 08-02-143-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,92 |  |  |  |  | 1 584,38 |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1 | ## 1,92 |  |  | ## 825,20 | ## 1 | ## 1 584,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 78,98 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,08 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 80,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,08 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 78,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,36 |
| 11.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 31,69 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 663,36 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1 696,63 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 848,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 319,99 |
| 12 | 08-02-142-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,2 |  |  |  |  | 20 462,03 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 5,3 | ## 1 | ## 21,2 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 20 462,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,31 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,6 |  |  |  |  | 15 401,88 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 3,9 | ## 1 | ## 15,6 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 15 600,31 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 3,9 | ## 1 | ## 15,6 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 15 401,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 464,22 |
| 12.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 409,24 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 863,91 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 36 581,19 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 18 290,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 745,24 |
| 13 | 08-02-142-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,96 |  |  |  |  | 7 682,91 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 1,99 | ## 1 | ## 7,96 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 7 682,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,01 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 315,94 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,32 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 320,01 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,32 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 315,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 318,86 |
| 13.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 153,66 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 998,85 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 8 158,83 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 4 079,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 710,76 |
| 14 | 08-01-007-01 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 2,8 | 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,932 |  |  |  |  | 7 502,34 |
|  | ## 1-100-25 | ## Средний разряд работы 2,5 | ## чел.-ч | ## 3,19 | ## 1 | ## 8,932 |  |  | ## 839,94 | ## 1 | ## 7 502,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028 |  |  |  |  | 2,76 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,0028 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 2,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,0028 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 2,76 |
|  | ## 12.1.02.10 | ## Материалы гидроизоляционные рулонные | ## м2 | ## 110 | ## 1 | ## 308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 507,90 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 505,10 |
|  | К.С. Пр/812-008.0 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  | 8 705,92 |
|  | Пр/774-008.0 | СП - Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  | 5 178,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 392,34 |
| 15 | 08-03-526-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,6 | Демонтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,732 |  |  |  |  | 3 959,58 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 3,11 | ## 0,6 | ## 3,732 |  |  | ## 1 060,98 | ## 1 | ## 3 959,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,27 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 27,76 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,012 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 28,99 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,012 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 15,91 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,108 | ## 0,6 | ## 0,1296 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 9,14 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,012 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 12,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,012 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 11,85 |
| ## 4 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч | ## 0,279 | ## 0,6 | ## 0,3348 | ## 12,74 |  | ## 21,33 | ## 1 | ## 7,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 044,61 |
| 15.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 79,19 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 987,34 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4 067,09 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 033,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 224,43 |
| 16 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,6 | Демонтаж.Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 7 641,70 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,15 | ## 0,6 | ## 7,74 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 7 641,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,26 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 354,63 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 0,6 | ## 0,126 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 304,39 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 0,6 | ## 0,126 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 167,10 |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 0,6 | ## 0,072 | ## 55,78 | ## 1,71 | ## 95,38 | ## 1 | ## 6,87 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 0,6 | ## 0,072 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 63,13 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 0,6 | ## 0,126 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 126,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 0,6 | ## 0,126 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 124,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 433,59 |
| 16.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 152,83 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 996,33 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 8 156,26 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 4 078,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 820,81 |
| 17 | 08-03-526-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,22 |  |  |  |  | 6 599,30 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 3,11 | ## 1 | ## 6,22 |  |  | ## 1 060,98 | ## 1 | ## 6 599,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,46 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 46,27 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 48,32 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 26,52 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,108 | ## 1 | ## 0,216 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 15,24 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 20,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 19,75 |
| ## 4 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч | ## 0,279 | ## 1 | ## 0,558 | ## 12,74 |  | ## 21,33 | ## 1 | ## 11,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,19 |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0208 | ## 1 | ## 0,0416 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 0,65 |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,576 | ## 1 | ## 1,152 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 348,63 |
| ## 7 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,007 | ## 1 | ## 0,014 | ## 187,38 | ## 1,18 | ## 221,11 | ## 1 | ## 3,10 |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,14 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 26,93 |
| ## 9 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,008 | ## 395,65 | ## 2,06 | ## 815,04 | ## 1 | ## 6,52 |
| ## 10 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,066 | ## 1 | ## 0,132 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 21,09 |
| ## 11 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,026 | ## 1 | ## 0,052 | ## 157,44 | ## 1,36 | ## 214,12 | ## 1 | ## 11,13 |
| ## 12 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,036 | ## 150,04 | ## 2,15 | ## 322,59 | ## 1 | ## 11,61 |
| ## 13 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,028 | ## 41,71 | ## 1,58 | ## 65,90 | ## 1 | ## 1,85 |
| ## 14 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 1 080,16 |
| ## 15 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 5,5 | ## 1 | ## 11 | ## 5,87 | ## 1,18 | ## 6,93 | ## 1 | ## 76,23 |
| ## 16 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 944,69 | ## 1,42 | ## 1 341,46 | ## 1 | ## 268,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 597,22 |
| 17.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 131,99 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 645,57 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 6 778,48 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 389,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 896,93 |
| 18 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,9 |  |  |  |  | 12 736,17 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,15 | ## 1 | ## 12,9 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 12 736,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,77 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 591,05 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,21 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 507,32 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,21 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 278,51 |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,12 | ## 55,78 | ## 1,71 | ## 95,38 | ## 1 | ## 11,45 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,12 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 105,21 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,21 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 210,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,21 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 207,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,03 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,39 | ## 1 | ## 2,34 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 708,15 |
| ## 5 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,6 | ## 944,69 | ## 1,42 | ## 1 341,46 | ## 1 | ## 804,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 569,02 |
| 18.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 254,72 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 327,22 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 13 593,76 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 6 796,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 214,38 |
| 19 | 08-01-023-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35 |  |  |  |  | 34 555,50 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 17,5 | ## 1 | ## 35 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 34 555,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,72 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,58 |  |  |  |  | 14 469,40 |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 2,52 | ## 1 | ## 5,04 | ## 1,75 |  | ## 3,48 | ## 1 | ## 17,54 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 531,48 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 291,77 |
| ## 3 | ## 91.06.06-042 | ## Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | ## маш.-ч | ## 7,07 | ## 1 | ## 14,14 | ## 104,99 | ## 1,57 | ## 164,83 | ## 1 | ## 2 330,70 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 7,07 | ## 1 | ## 14,14 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 13 960,42 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 220,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 217,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,04 |
| ## 5 | ## 01.3.01.06-0050 | ## Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | ## т | ## 0,00014 | ## 1 | ## 0,00028 | ## 144 581,55 | ## 2,15 | ## 310 850,33 | ## 1 | ## 87,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 211,66 |
| 19.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 691,11 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 024,90 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 50 005,40 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 25 002,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 910,87 |
| 20 | 08-01-073-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 350 мм2 | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,04 |  |  |  |  | 3 988,69 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 101 | ## 1 | ## 4,04 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 3 988,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6056 |  |  |  |  | 604,28 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0188 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 45,42 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0188 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 24,93 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 14,3 | ## 1 | ## 0,572 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 40,36 |
| ## 3 | ## 91.21.22-491 | ## Шиногибы гидравлические универсальные | ## маш.-ч | ## 14,2 | ## 1 | ## 0,568 | ## 26,76 | ## 1,78 | ## 47,63 | ## 1 | ## 27,05 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 14,2 | ## 1 | ## 0,568 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 560,79 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0188 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 18,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,0188 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 18,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,31 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,0032 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 0,62 |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 3,24 | ## 1 | ## 0,1296 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 20,70 |
| ## 7 | ## 10.2.02.10-0013 | ## Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | ## т | ## 0,00048 | ## 1 | ## 0,0000192 | ## 945 143,92 | ## 0,86 | ## 812 823,77 | ## 1 | ## 15,61 |
| ## 8 | ## 10.1.02.04-0009 | ## Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,000036 | ## 530 491,83 | ## 0,86 | ## 456 222,97 | ## 1 | ## 16,42 |
| ## 9 | ## 01.3.02.02-0001 | ## Аргон газообразный, сорт I | ## м3 | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,0484 | ## 253,96 | ## 2,6 | ## 660,30 | ## 1 | ## 31,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 809,91 |
| 20.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 79,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 592,97 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4 684,83 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 342,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 916,92 |
| 21 | 20.5.03.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм | м | 4 | 1 | 4 | 73,20 | 1,55 | 113,46 | 1 | 453,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,84 |
| 22 | 21.1.06.10-0360 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х150мк-1000 прим.Провод ПВ3 1х150 | 1000 м | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 159 133,36 | 1,35 | 1 564 830,04 | 1 | 15 648,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 648,30 |
| 23 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Автоматический выключатель АВТ 3П 400А ВА-334 70кА (оборудование / инвентарь) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 21 664,59 | 1 | 43 329,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 329,18 |
| 24 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А (оборудование / инвентарь) | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1 238,75 | 1 | 7 432,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 432,50 |
| 25 | 01.7.06.08-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления "НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ", фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм | 100 м | 4 | 1 | 4 | 255,92 | 1,62 | 414,59 | 1 | 1 658,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 658,36 |
| 26 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 70 | 1 | 70 | 565,20 | 2,96 | 1 672,99 | 1 | 117 109,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 109,30 |
| 27 | 01.7.12.16-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2 | м2 | 308 | 1 | 308 | 22,45 | 1,66 | 37,27 | 1 | 11 479,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 479,16 |
| 28 | 20.2.10.04-0022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 150 мм2, длина 67 мм, наружный диаметр 26,0 мм | шт | 40 | 1 | 40 | 199,66 | 1,26 | 251,57 | 1 | 10 062,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 062,80 |
| 29 | 20.2.09.08-1157 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2 | шт | 4 | 1 | 4 | 3 125,61 | 1,7 | 5 313,54 | 1 | 21 254,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 254,16 |
| 30 | 21.1.06.08-0184 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х150мс(N)-1000 | 1000 м | 0,85 | 1 | 0,85 | 703 431,08 | 1,5 | 1 055 146,62 | 1 | 896 874,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 874,63 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до ПКУ-0,4кВ с.Тымлат |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684 017,68 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 400,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 827,34 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 123,69 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 666,12 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 524,22 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 081,05 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 695,82 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 761,68 |
|  |  | Итого по Разделу 1. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до ПКУ-0,4кВ с.Тымлат |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 556,23 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 373,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 89,88 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 949,22 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 956,20 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 480,82 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 239,97 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 988,59 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 246,82 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 469,41 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 225,14 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 767,88 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 074 845,33 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 478 061,48 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 919,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 587,37 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 135,10 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 966 419,30 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 054,81 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 855,91 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 927,94 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 761,68 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 419 556,23 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684 017,68 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 400,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 827,34 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 123,69 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 666,12 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 524,22 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 081,05 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 695,82 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 761,68 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 373,50772 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 89,8758024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы 550+700р |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 360,58 |
|  |  | Доставка материалов г. Петропавловск-Камчатский-с.Тымлат |  |  |  | 6,5тн | 38 000/1,2 |  |  |  | 205 833,33 |
|  |  | Проезд рабочих Петропавловск-Камчатский- с.Оссора -Тымлат и обратно( 4чел.*(37430+11543)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 784,00 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 977,91 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 075 534,14 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края (монтаж ПКУ с. Тымлат Карагинский район Камчатский край) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 168,22 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 26,26 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 1,43 | # тыс.руб. |
|  | # строительных работ |  | # 5,26 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 26 | # чел.-ч |
|  | # монтажных работ |  | # 124,66 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 1 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  | # 38,30 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-087-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Металлические конструкции | т | 0,08254 | 1 | 0,08254 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,424144 |  |  |  |  | 4 367,96 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 53,6 | ## 1 | ## 4,424144 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 4 367,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,23 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,264128 |  |  |  |  | 305,54 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,132064 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 319,04 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,132064 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 175,15 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 13,07 | ## 1 | ## 1,0787978 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 76,12 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,132064 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 132,07 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,132064 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 130,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 816,66 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,012381 | ## 565,20 | ## 2,96 | ## 1 672,99 | ## 1 | ## 20,71 |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 27 | ## 1 | ## 2,22858 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 674,44 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 4,2 | ## 1 | ## 0,346668 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 66,70 |
| ## 7 | ## 03.2.01.01-0003 | ## Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | ## т | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0148572 | ## 4 885,85 | ## 2,35 | ## 11 481,75 | ## 1 | ## 170,59 |
| ## 8 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,08254 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 14 859,41 |
| ## 9 | ## 01.7.15.07-0031 | ## Дюбели стальные распорные с гайкой | ## 100 шт | ## 0,8 | ## 1 | ## 0,066032 | ## 237,77 | ## 1,58 | ## 375,68 | ## 1 | ## 24,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 017,39 |
| 1.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 87,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 673,50 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4 766,97 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 383,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 255,21 |
| 2 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1065 |  |  |  |  | 99,26 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,13 | ## 1 | ## 0,1065 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 99,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 1,06 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0005 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0005 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 1,25 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0005 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,57 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0005 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 0,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0005 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,49 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 1 | ## 0,0325 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,33 |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,07 | ## 60,60 | ## 2,34 | ## 141,80 | ## 1 | ## 9,93 |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,00045 | ## 80 322,25 | ## 1,92 | ## 154 218,72 | ## 1 | ## 69,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,72 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 100,32 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 99,32 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 51,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,20 |
| 3 | 08-03-600-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 711,74 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,7 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 711,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,16 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 23,13 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 24,16 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 13,26 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 10,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 9,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,04 |
| ## 3 | ## 01.7.15.04-0011 | ## Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | ## т | ## 0,00003 | ## 1 | ## 0,00003 | ## 127 406,00 | ## 1,58 | ## 201 301,48 | ## 1 | ## 6,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,07 |
| 3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 14,23 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 734,87 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 749,57 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 374,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,65 |
| 4 | 08-03-521-16 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 361,80 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 4 | ## 1 | ## 4 |  |  | ## 1 090,45 | ## 1 | ## 4 361,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,90 |
| ## 1 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч | ## 0,558 | ## 1 | ## 0,558 | ## 12,74 |  | ## 21,33 | ## 1 | ## 11,90 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,29 |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0312 | ## 1 | ## 0,0312 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 0,48 |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,54 | ## 1 | ## 0,54 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 163,42 |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,014 | ## 187,38 | ## 1,18 | ## 221,11 | ## 1 | ## 3,10 |
| ## 5 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 395,65 | ## 2,06 | ## 815,04 | ## 1 | ## 4,08 |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,073 | ## 1 | ## 0,073 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 11,66 |
| ## 7 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,05 | ## 157,44 | ## 1,36 | ## 214,12 | ## 1 | ## 10,71 |
| ## 8 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,036 | ## 1 | ## 0,036 | ## 150,04 | ## 2,15 | ## 322,59 | ## 1 | ## 11,61 |
| ## 9 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 11 | ## 1 | ## 11 | ## 5,87 | ## 1,18 | ## 6,93 | ## 1 | ## 76,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 654,99 |
| 4.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 87,24 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 361,80 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 4 449,04 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 224,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 415,79 |
| 5 | 08-03-526-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,11 |  |  |  |  | 3 299,65 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 3,11 | ## 1 | ## 3,11 |  |  | ## 1 060,98 | ## 1 | ## 3 299,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,73 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 23,13 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 24,16 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 13,26 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,108 | ## 1 | ## 0,108 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 7,62 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 10,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 9,87 |
| ## 4 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч | ## 0,279 | ## 1 | ## 0,279 | ## 12,74 |  | ## 21,33 | ## 1 | ## 5,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,10 |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0208 | ## 1 | ## 0,0208 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 0,32 |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,576 | ## 1 | ## 0,576 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 174,31 |
| ## 7 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,007 | ## 1 | ## 0,007 | ## 187,38 | ## 1,18 | ## 221,11 | ## 1 | ## 1,55 |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 13,47 |
| ## 9 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 395,65 | ## 2,06 | ## 815,04 | ## 1 | ## 3,26 |
| ## 10 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,066 | ## 1 | ## 0,066 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 10,54 |
| ## 11 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,026 | ## 1 | ## 0,026 | ## 157,44 | ## 1,36 | ## 214,12 | ## 1 | ## 5,57 |
| ## 12 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,018 | ## 150,04 | ## 2,15 | ## 322,59 | ## 1 | ## 5,81 |
| ## 13 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,014 | ## 41,71 | ## 1,58 | ## 65,90 | ## 1 | ## 0,92 |
| ## 14 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,003 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 540,08 |
| ## 15 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 5,5 | ## 1 | ## 5,5 | ## 5,87 | ## 1,18 | ## 6,93 | ## 1 | ## 38,12 |
| ## 16 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 944,69 | ## 1,42 | ## 1 341,46 | ## 1 | ## 134,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 298,61 |
| 5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 65,99 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 322,78 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3 389,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 694,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 448,46 |
| 6 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,45 |  |  |  |  | 6 368,09 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,15 | ## 1 | ## 6,45 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 6 368,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,38 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 295,53 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 253,66 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 139,25 |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,06 | ## 55,78 | ## 1,71 | ## 95,38 | ## 1 | ## 5,72 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 52,61 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 105,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,105 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 103,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,52 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,39 | ## 1 | ## 1,17 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 354,08 |
| ## 5 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,3 | ## 944,69 | ## 1,42 | ## 1 341,46 | ## 1 | ## 402,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 784,52 |
| 6.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 127,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 663,62 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 6 796,89 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 398,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 107,22 |
| 7 | 08-03-572-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 3 141,82 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 3,09 | ## 1 | ## 3,09 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 3 141,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,97 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 601,52 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,26 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 628,11 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,26 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 344,82 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,99 | ## 1 | ## 0,99 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 69,85 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,26 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 260,01 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,26 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 256,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,01 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,17 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 51,45 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,25 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 48,10 |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 4,79 |
| ## 7 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,025 | ## 1 | ## 0,025 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 4 500,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 306,32 |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 62,84 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 743,34 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3 818,21 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 909,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 096,47 |
| 8 | 08-02-407-18 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,324 |  |  |  |  | 2 243,10 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 46,48 | ## 1 | ## 2,324 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 2 243,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,88 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,116 |  |  |  |  | 134,18 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,058 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 140,12 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,058 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 76,92 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 8,72 | ## 1 | ## 0,436 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 30,76 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,058 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 58,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,058 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 57,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,35 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 1,9 | ## 1 | ## 0,095 | ## 174,93 | ## 1,73 | ## 302,63 | ## 1 | ## 28,75 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,6 | ## 1 | ## 0,08 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 15,39 |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 6,2 | ## 1 | ## 0,31 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 49,53 |
| ## 7 | ## 22.2.02.11-0051 | ## Гайки установочные заземляющие | ## 100 шт | ## 0,21 | ## 1 | ## 0,0105 | ## 884,19 | ## 1,58 | ## 1 397,02 | ## 1 | ## 14,67 |
| ## 8 | ## 01.7.06.11-0021 | ## Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | ## кг | ## 0,036 | ## 1 | ## 0,0018 | ## 911,59 | ## 2,33 | ## 2 124,00 | ## 1 | ## 3,82 |
| ## 9 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,8 | ## 1 | ## 0,04 | ## 944,69 | ## 1,42 | ## 1 341,46 | ## 1 | ## 53,66 |
| ## 10 | ## 01.7.07.29-0241 | ## Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм | ## 10 шт | ## 3 | ## 1 | ## 0,15 | ## 78,97 | ## 1,48 | ## 116,88 | ## 1 | ## 17,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,51 |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 44,86 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 377,28 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 2 424,83 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 212,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 471,61 |
| 9 | 08-02-147-11 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 1 667,85 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 17,28 | ## 1 | ## 1,728 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 1 667,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,87 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 46,27 |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 4,06 | ## 1 | ## 0,406 | ## 1,75 |  | ## 3,48 | ## 1 | ## 1,41 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,02 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 48,32 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 26,52 |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч | ## 4,06 | ## 1 | ## 0,406 | ## 8,84 | ## 1,71 | ## 15,12 | ## 1 | ## 6,14 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,02 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 20,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 19,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,08 |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,245 | ## 1 | ## 0,0245 | ## 37,71 | ## 1,62 | ## 61,09 | ## 1 | ## 1,50 |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т | ## 0,00072 | ## 1 | ## 0,000072 | ## 82 698,14 | ## 1,58 | ## 130 663,06 | ## 1 | ## 9,41 |
| ## 7 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т | ## 0,00062 | ## 1 | ## 0,000062 | ## 99 190,96 | ## 1,58 | ## 156 721,72 | ## 1 | ## 9,72 |
| ## 8 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,025 | ## 931,11 | ## 1,48 | ## 1 378,04 | ## 1 | ## 34,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,07 |
| 9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 33,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 714,12 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 1 748,40 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 874,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 501,03 |
| 10 | 21.1.06.10-1160 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х150мк-1000 | 1000 м | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 293 282,60 | 1,36 | 1 758 864,34 | 1 | 17 588,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 588,64 |
| 11 | 23.3.06.02-0027 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5 | 1 | 5 | 849,17 | 1,16 | 985,04 | 1 | 4 925,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 925,20 |
| 12 | 20.4.04.03-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт | 1 | 1 | 1 | 8 355,28 | 1,42 | 11 864,50 | 1 | 11 864,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 864,50 |
| 13 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Автоматический выключатель АВТ 3П 400А ВА-334 70кА (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21 664,59 | 1 | 21 664,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 664,59 |
| 14 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А (оборудование / инвентарь) | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 238,75 | 1 | 3 716,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716,25 |
| 15 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Рубильник ВР32У-37В 400А (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 923,34 | 1 | 6 923,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 923,34 |
| 16 | ТЦ_62.5.01_41_410110_18.04.2025_02 | Счетчик 3ф 5-7,5А Меркурий 230АМ-03 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 554,78 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 261,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,19 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,36 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 612,96 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 691,63 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 242,47 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 122,73 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |
|  |  | Итого по Разделу 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 224,16 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 257,40 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 106,92 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,26 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 004,53 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,32 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,32 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,16 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 662,58 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 447,86 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 162,01 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 248,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,30 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 608,43 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,31 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 143,15 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 071,57 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 224,16 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 554,78 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 261,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,19 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,36 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 612,96 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 691,63 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 242,47 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 122,73 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25,932644 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,251128 |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по установке ПКУ-0,4кВ (резерв) с. Тымлат Карагинского района Камчатского края (монтаж ПКУ (резерв) с. Тымлат Карагинский район Камчатский край). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 168,22 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 26,26 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 1,43 | # тыс.руб. |
|  | # строительных работ |  | # 5,26 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 26 | # чел.-ч |
|  | # монтажных работ |  | # 124,66 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 1 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  | # 38,30 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-087-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Металлические конструкции | т |  | 0,08254 |  | 1 |  | 0,08254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,424144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 367,96 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 53,6 |  | ## 1 |  | ## 4,424144 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 4 367,96 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,23 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,264128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,54 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 0,132064 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 319,04 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 0,132064 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 175,15 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 13,07 |  | ## 1 |  | ## 1,0787978 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 76,12 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 0,132064 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 132,07 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 0,132064 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 130,39 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 816,66 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,012381 |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,96 |  | ## 1 672,99 |  | ## 1 |  | ## 20,71 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 27 |  | ## 1 |  | ## 2,22858 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 674,44 |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 4,2 |  | ## 1 |  | ## 0,346668 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 66,70 |  |
| ## 7 | ## 03.2.01.01-0003 | ## Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | ## т |  | ## 0,18 |  | ## 1 |  | ## 0,0148572 |  | ## 4 885,85 |  |  | ## 2,35 |  | ## 11 481,75 |  | ## 1 |  | ## 170,59 |  |
| ## 8 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,08254 |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 14 859,41 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.07-0031 | ## Дюбели стальные распорные с гайкой | ## 100 шт |  | ## 0,8 |  | ## 1 |  | ## 0,066032 |  | ## 237,77 |  |  | ## 1,58 |  | ## 375,68 |  | ## 1 |  | ## 24,81 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 017,39 |  |
| 1.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 673,50 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 766,97 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 255,21 |  |
| 2 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,26 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,13 |  | ## 1 |  | ## 0,1065 |  |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 99,26 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  | ## 6,62 |  |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  | ## 1 408,28 |  |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 1,25 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,57 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,50 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,49 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 1 |  | ## 0,0325 |  | ## 4,52 |  |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,33 |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  | ## 60,60 |  |  | ## 2,34 |  | ## 141,80 |  | ## 1 |  | ## 9,93 |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,00045 |  | ## 80 322,25 |  |  | ## 1,92 |  | ## 154 218,72 |  | ## 1 |  | ## 69,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,72 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 100,32 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,32 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,20 |  |
| 3 | 08-03-600-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,74 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 0,7 |  | ## 1 |  | ## 0,7 |  |  |  |  |  |  | ## 1 016,77 |  | ## 1 |  | ## 711,74 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,16 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 24,16 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 13,26 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 10,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 9,87 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,04 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.04-0011 | ## Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 |  | ## 0,00003 |  | ## 127 406,00 |  |  | ## 1,58 |  | ## 201 301,48 |  | ## 1 |  | ## 6,04 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,07 |  |
| 3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,23 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 734,87 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,57 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,65 |  |
| 4 | 08-03-521-16 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,80 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  | ## 1 090,45 |  | ## 1 |  | ## 4 361,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,90 |  |
| ## 1 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч |  | ## 0,558 |  | ## 1 |  | ## 0,558 |  | ## 12,74 |  |  |  |  | ## 21,33 |  | ## 1 |  | ## 11,90 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,29 |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,0312 |  | ## 1 |  | ## 0,0312 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 0,48 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,54 |  | ## 1 |  | ## 0,54 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 163,42 |  |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,014 |  | ## 187,38 |  |  | ## 1,18 |  | ## 221,11 |  | ## 1 |  | ## 3,10 |  |
| ## 5 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг |  | ## 0,005 |  | ## 1 |  | ## 0,005 |  | ## 395,65 |  |  | ## 2,06 |  | ## 815,04 |  | ## 1 |  | ## 4,08 |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,073 |  | ## 1 |  | ## 0,073 |  | ## 79,88 |  |  | ## 2 |  | ## 159,76 |  | ## 1 |  | ## 11,66 |  |
| ## 7 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,05 |  | ## 157,44 |  |  | ## 1,36 |  | ## 214,12 |  | ## 1 |  | ## 10,71 |  |
| ## 8 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг |  | ## 0,036 |  | ## 1 |  | ## 0,036 |  | ## 150,04 |  |  | ## 2,15 |  | ## 322,59 |  | ## 1 |  | ## 11,61 |  |
| ## 9 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 11 |  | ## 1 |  | ## 11 |  | ## 5,87 |  |  | ## 1,18 |  | ## 6,93 |  | ## 1 |  | ## 76,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 654,99 |  |
| 4.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,24 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 361,80 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 449,04 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 224,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 415,79 |  |
| 5 | 08-03-526-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 299,65 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 3,11 |  | ## 1 |  | ## 3,11 |  |  |  |  |  |  | ## 1 060,98 |  | ## 1 |  | ## 3 299,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,73 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 24,16 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 13,26 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,108 |  | ## 1 |  | ## 0,108 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 7,62 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 10,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 9,87 |  |
| ## 4 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч |  | ## 0,279 |  | ## 1 |  | ## 0,279 |  | ## 12,74 |  |  |  |  | ## 21,33 |  | ## 1 |  | ## 5,95 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,10 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,0208 |  | ## 1 |  | ## 0,0208 |  | ## 4,94 |  |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 0,32 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,576 |  | ## 1 |  | ## 0,576 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 174,31 |  |
| ## 7 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг |  | ## 0,007 |  | ## 1 |  | ## 0,007 |  | ## 187,38 |  |  | ## 1,18 |  | ## 221,11 |  | ## 1 |  | ## 1,55 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 13,47 |  |
| ## 9 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  | ## 395,65 |  |  | ## 2,06 |  | ## 815,04 |  | ## 1 |  | ## 3,26 |  |
| ## 10 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,066 |  | ## 1 |  | ## 0,066 |  | ## 79,88 |  |  | ## 2 |  | ## 159,76 |  | ## 1 |  | ## 10,54 |  |
| ## 11 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг |  | ## 0,026 |  | ## 1 |  | ## 0,026 |  | ## 157,44 |  |  | ## 1,36 |  | ## 214,12 |  | ## 1 |  | ## 5,57 |  |
| ## 12 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг |  | ## 0,018 |  | ## 1 |  | ## 0,018 |  | ## 150,04 |  |  | ## 2,15 |  | ## 322,59 |  | ## 1 |  | ## 5,81 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,014 |  | ## 41,71 |  |  | ## 1,58 |  | ## 65,90 |  | ## 1 |  | ## 0,92 |  |
| ## 14 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,003 |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 540,08 |  |
| ## 15 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 5,5 |  | ## 1 |  | ## 5,5 |  | ## 5,87 |  |  | ## 1,18 |  | ## 6,93 |  | ## 1 |  | ## 38,12 |  |
| ## 16 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  | ## 944,69 |  |  | ## 1,42 |  | ## 1 341,46 |  | ## 1 |  | ## 134,15 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 298,61 |  |
| 5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,99 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 322,78 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 389,24 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 448,46 |  |
| 6 | 08-01-053-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 368,09 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,15 |  | ## 1 |  | ## 6,45 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 6 368,09 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,38 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,53 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,035 |  | ## 1 |  | ## 0,105 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 253,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,035 |  | ## 1 |  | ## 0,105 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 139,25 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  | ## 55,78 |  |  | ## 1,71 |  | ## 95,38 |  | ## 1 |  | ## 5,72 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 52,61 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,035 |  | ## 1 |  | ## 0,105 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 105,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,035 |  | ## 1 |  | ## 0,105 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 103,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,52 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,39 |  | ## 1 |  | ## 1,17 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 354,08 |  |
| ## 5 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,3 |  | ## 944,69 |  |  | ## 1,42 |  | ## 1 341,46 |  | ## 1 |  | ## 402,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 784,52 |  |
| 6.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 663,62 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,89 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 398,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 107,22 |  |
| 7 | 08-03-572-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 141,82 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 3,09 |  | ## 1 |  | ## 3,09 |  |  |  |  |  |  | ## 1 016,77 |  | ## 1 |  | ## 3 141,82 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,97 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,52 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 628,11 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 344,82 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,99 |  | ## 1 |  | ## 0,99 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 69,85 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 260,01 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 256,70 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,01 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,17 |  | ## 1 |  | ## 0,17 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 51,45 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,25 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 48,10 |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  | ## 79,88 |  |  | ## 2 |  | ## 159,76 |  | ## 1 |  | ## 4,79 |  |
| ## 7 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,025 |  | ## 1 |  | ## 0,025 |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 4 500,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 306,32 |  |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,84 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 743,34 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 818,21 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 909,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 096,47 |  |
| 8 | 08-02-407-18 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 80 мм | 100 м |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 243,10 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 46,48 |  | ## 1 |  | ## 2,324 |  |  |  |  |  |  | ## 965,19 |  | ## 1 |  | ## 2 243,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,88 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,18 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,058 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 140,12 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,058 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 76,92 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 8,72 |  | ## 1 |  | ## 0,436 |  | ## 24,46 |  |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 30,76 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,058 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 58,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,058 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 57,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,35 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 1,9 |  | ## 1 |  | ## 0,095 |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,73 |  | ## 302,63 |  | ## 1 |  | ## 28,75 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  | ## 155,63 |  |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 15,39 |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 6,2 |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  | ## 79,88 |  |  | ## 2 |  | ## 159,76 |  | ## 1 |  | ## 49,53 |  |
| ## 7 | ## 22.2.02.11-0051 | ## Гайки установочные заземляющие | ## 100 шт |  | ## 0,21 |  | ## 1 |  | ## 0,0105 |  | ## 884,19 |  |  | ## 1,58 |  | ## 1 397,02 |  | ## 1 |  | ## 14,67 |  |
| ## 8 | ## 01.7.06.11-0021 | ## Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | ## кг |  | ## 0,036 |  | ## 1 |  | ## 0,0018 |  | ## 911,59 |  |  | ## 2,33 |  | ## 2 124,00 |  | ## 1 |  | ## 3,82 |  |
| ## 9 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт |  | ## 0,8 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  | ## 944,69 |  |  | ## 1,42 |  | ## 1 341,46 |  | ## 1 |  | ## 53,66 |  |
| ## 10 | ## 01.7.07.29-0241 | ## Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм | ## 10 шт |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  | ## 78,97 |  |  | ## 1,48 |  | ## 116,88 |  | ## 1 |  | ## 17,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,51 |  |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 377,28 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 424,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 471,61 |  |
| 9 | 08-02-147-11 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг | 100 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,85 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 17,28 |  | ## 1 |  | ## 1,728 |  |  |  |  |  |  | ## 965,19 |  | ## 1 |  | ## 1 667,85 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,87 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,27 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 4,06 |  | ## 1 |  | ## 0,406 |  | ## 1,75 |  |  |  |  | ## 3,48 |  | ## 1 |  | ## 1,41 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 1 167,70 |  |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 48,32 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 26,52 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч |  | ## 4,06 |  | ## 1 |  | ## 0,406 |  | ## 8,84 |  |  | ## 1,71 |  | ## 15,12 |  | ## 1 |  | ## 6,14 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 477,92 |  |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 20,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 19,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,08 |  |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м |  | ## 0,245 |  | ## 1 |  | ## 0,0245 |  | ## 37,71 |  |  | ## 1,62 |  | ## 61,09 |  | ## 1 |  | ## 1,50 |  |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т |  | ## 0,00072 |  | ## 1 |  | ## 0,000072 |  | ## 82 698,14 |  |  | ## 1,58 |  | ## 130 663,06 |  | ## 1 |  | ## 9,41 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т |  | ## 0,00062 |  | ## 1 |  | ## 0,000062 |  | ## 99 190,96 |  |  | ## 1,58 |  | ## 156 721,72 |  | ## 1 |  | ## 9,72 |  |
| ## 8 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,025 |  | ## 931,11 |  |  | ## 1,48 |  | ## 1 378,04 |  | ## 1 |  | ## 34,45 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,07 |  |
| 9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 714,12 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 748,40 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 501,03 |  |
| 10 | 21.1.06.10-1160 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х150мк-1000 | 1000 м |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  | 1 293 282,60 |  |  | 1,36 |  | 1 758 864,34 |  | 1 |  | 17 588,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 588,64 |  |
| 11 | 23.3.06.02-0027 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 849,17 |  |  | 1,16 |  | 985,04 |  | 1 |  | 4 925,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 925,20 |  |
| 12 | 20.4.04.03-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 355,28 |  |  | 1,42 |  | 11 864,50 |  | 1 |  | 11 864,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 864,50 |  |
| 13 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Автоматический выключатель АВТ 3П 400А ВА-334 70кА (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 21 664,59 |  | 1 |  | 21 664,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 664,59 |  |
| 14 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А (оборудование / инвентарь) | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 238,75 |  | 1 |  | 3 716,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716,25 |  |
| 15 | ТЦ_62.1.01_41_410110_18.04.2025_02 | Рубильник ВР32У-37В 400А (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 923,34 |  | 1 |  | 6 923,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 923,34 |  |
| 16 | ТЦ_62.5.01_41_410110_18.04.2025_02 | Счетчик 3ф 5-7,5А Меркурий 230АМ-03 (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  | 1 |  | 6 000,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 554,78 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 261,27 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,36 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 612,96 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 691,63 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 242,47 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 122,73 |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. ПКУ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 224,16 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 25,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 257,40 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 106,92 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,26 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 004,53 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,32 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,32 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,16 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 662,58 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 447,86 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 162,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 248,12 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,30 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 608,43 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,31 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 143,15 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 071,57 |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 224,16 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 554,78 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 261,27 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,36 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 612,96 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 691,63 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 242,47 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 122,73 |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 304,18 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 25,932644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,251128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СМЕТА (сметный расчет СР) № 4

на разработку рабочей документации и сопутствующие геодезические работы

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | кабельная линия КЛ-0,4кв (прокладка бронированного кабеля в земле) | КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ,СБЦП 81-2001-07 |  | 46,17600 |
|  |  | кабельная линия в две нити (400 м) (Табл 1 п.43) |  |  |
|  |  | A=14 (тыс.руб) в= 0,076 (тыс.руб) | (14+0,076*400)*1,3*1,6*0,5 |  |
|  |  | Осн. Показ.= 400 м |  |  |
|  |  | Стадия: рабочая документация Кст = 0,5 |  |  |
|  |  | Районный коэф. для Камчатского края К1=1,6 |  |  |
|  |  | Коэф. сейсмичность 9 баллов К=1,3 |  |  |
|  |  | * |  |  |
|  |  | Итого |  | 46,17600 |
|  |  | Коэф. Изменения стоимости ПиР на 1кв 2025г Письмо Минстроя РФ от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 К=6,39 | * 6,39 | 295,06464 |
| 2 | РЦ | Геодезические работы |  | 39,00000 |
|  |  | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ |  | 334,06464 |
| Итого, тыс.руб. без НДС : |  |  |  | 334,06464 |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 2025 года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 2025 года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2022 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Прокладка в траншее 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края |
| 2 | Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края |
| 3 | Работы по установке ПКУ-0,4кВ (резерв) с. Тымлат Карагинского района Камчатского края |
| 4 | Проведение геодезических работ |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации на «Работы по строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» |

1. Описание объемов работ.

1.1. Прокладка в траншее 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ с. Тымлат.

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка 2-х параллельных кабельных линий 0,4кВ (АВБбШв 4х150) от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ |  | 800 | м |
| 2 | Установка концевой муфты 0,4 кВ сечением 4*150мм2 на прокладываемый кабель. |  | 4 | шт. |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,9 м, шириной 0,7 м, длиной |  | 400 | м |
| 4 | Утрамбовка грунта в траншее глубиной 0,1 м, шириной 0,7 м, длиной |  | 400 | м |
| 5 | Заводка кабеля в РУ-0,4 кВ ДЭС-23 п. Тымлат (через бетонные стены ДЭС) |  | 2 | шт. |
| 6 | Опрессовка наконечников сечением 150мм2 |  | 20 | шт. |
| 7 | Подключение кабеля АВБбШв 4х150 к автоматическим выключателям |  | 4 | шт. |
| 8 | Разделка кабеля АВБбШв 4х150 |  | 16 | жил |
| 9 | Прокладка в бетонном кабель-канале ДЭС-23 (всего) |  | 40 | м |
| 10 | Прокладка кабеля в металлических трубах Ø 80 мм к ПКУ-0,4кВ |  | 6 | м |
| 12 | Изготовление песчаной подушки для прокладки КЛ-0,4кВ АВБбШв 4х150 на дно траншеи |  | 400 | м |
| 13 | Укладка геотекстиля для песчаной подушки КЛ-0,4кВ на дне траншеи |  | 400 | м |
| 12 | Укладка сигнальной линии в траншее |  | 400 | м |
| 13 | Засыпка и трабовка траншеи грунтом глубиной 0,55 м, шириной 0,7 м, длиной |  | 400 | м |
| 14 | Демонтаж автоматического выключателя типа ВА-88-35 250А в РУ-0,4кВ ДЭС-23 п. Тымлат. |  | 2 | шт |
| 15 | Демонтаж трансформаторов тока 250/5А в РУ-0,4кВ ДЭС-23 п. Тымлат. |  | 6 | шт |
| 16 | Монтаж автоматического выключателя типа ВА-88-37 400А в РУ-0,4кВ ДЭС-23 п. Тымлат. |  | 2 | шт |
| 17 | Демонтаж трансформаторов тока 400/5А в РУ-0,4кВ ДЭС-23 п. Тымлат. |  | 6 | шт |
| 18 | Прокладка шинных перемычек в РУ-0,4кВ ДЭС-23 п. Тымлат кабелем ПВ3 1*150 между шинами РУ-0,4и автоматическими выключателями. |  | 10 | м |
| 19 | Опрессовка наконечников сечением 150мм2 для шинных перемычек. |  | 20 | шт. |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования (ГОСТ,ТУ,ТР) | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Кабель АВБбШв 4х150 |  | 850 | м |
| 2 | Муфта концевая 4КТП 4х150 (0,4 кВ) |  | 4 | шт. |
| 3 | Наконечники медные луженые ТМЛ-150 мм2 |  | 40 | шт. |
| 4 | Сигнальная лента ЛСЭ-150 для КЛ-0,4кВ |  | 400 | м |
| 5 | Геотекстиль для песчаной подушки КЛ-0,4кВ |  | 400 | м2 |
| 6 | Песок (ширина 0,7, высота 0,25, длина 400 м) |  | 70 | м3 |
| 7 | Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА ИЭК |  | 2 | шт |
| 8 | Трансформатор тока ТТЕ-40 250/5А с фигурным сквозным окном |  | 6 | шт |
| 9 | Провод ПВ3 1*150 |  | 10 | м |
| 10 | Шина алюминиевая 50*5 |  | 4 | м |
| 11 | Металлическая труба Ф89мм ст.4 |  | 4 | м |
| 12 | Паста электротехническая контактная КВТ |  | 2 | шт |

1.2. Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат.

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка двух металлических стоек (профильная труба 80х80, h=3м над землёй, глубина 2м. в земле) |  | 2 | шт. |
| 2 | Монтаж металлических уголков L 70х70, длина |  | 2 | м |
| 3 | Установка ПКУ-0,4кВ на металлические стойки (шкаф 800х600 мм) |  | 1 | шт. |
| 4 | Установка автоматического выключателя типа ВА-88-37 400А |  | 1 | шт. |
| 5 | Установка трансформаторов тока 400/5 |  | 3 | шт. |
| 6 | Установка трехфазного рубильника ВР32-37-В31250-400А |  | 1 | шт. |
| 7 | Установка трехфазного счётчика через трансформаторы тока |  | 1 | шт. |
| 8 | Прокладка шинных перемычек в ПКУ-0,4кВ кабелем ПВ3 1*150 внутри корпуса ПКУ |  | 10 | м |
| 9 | Покраска металлических поверхностей |  | 5 | м2 |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования (ГОСТ,ТУ,ТР) | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА ИЭК |  | 1 | шт. |
| 2 | Трехфазный рубильник ВР32-37-В31250-400А |  | 1 | шт. |
| 3 | Трансформатор тока ТТЕ-40 250/5А с фигурным сквозным окном |  | 3 | шт. |
| 4 | Трёхфазный счетчик Энергомера ЦЭ6803 1-5 (7,5А) 380В с мехциферблатом |  | 1 | шт. |
| 5 | Провод ПВ 1х150 мм |  | 10 | м |
| 6 | Шкаф 800х600 |  | 1 | шт. |
| 7 | Уголок металлический 70х70 |  | 2 | м |
| 8 | Профильная труба стальная 80х80 |  | 10 | м |
| 9 | Труба стальная Ø 80 мм |  | 5 | м |
| 10 | Электроды МР4 |  | 5 | кг |
| 11 | Краска ПФ115 по металлу черная |  | 5 | кг |

1.3. Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат (резерв).

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка двух металлических стоек (профильная труба 80х80, h=3м над землёй, глубина 2м. в земле) |  | 2 | шт. |
| 2 | Монтаж металлических уголков L 70х70, длина |  | 2 | м |
| 3 | Установка ПКУ-0,4кВ на металлические стойки (шкаф 800х600 мм) |  | 1 | шт. |
| 4 | Установка автоматического выключателя типа ВА-88-37 400А |  | 1 | шт. |
| 5 | Установка трансформаторов тока 400/5 |  | 3 | шт. |
| 6 | Установка трехфазного рубильника ВР32-37-В31250-400А |  | 1 | шт. |
| 7 | Установка трехфазного счётчика через трансформаторы тока |  | 1 | шт. |
| 8 | Прокладка шинных перемычек в ПКУ-0,4кВ кабелем ПВ3 1*150 внутри корпуса ПКУ |  | 10 | м |
| 9 | Покраска металлических поверхностей |  | 5 | м2 |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования (ГОСТ,ТУ,ТР) | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА ИЭК |  | 1 | шт. |
| 2 | Трехфазный рубильник ВР32-37-В31250-400А |  | 1 | шт. |
| 3 | Трансформатор тока ТТЕ-40 250/5А с фигурным сквозным окном |  | 3 | шт. |
| 4 | Трёхфазный счетчик Энергомера ЦЭ6803 1-5 (7,5А) 380В с мехциферблатом |  | 1 | шт. |
| 5 | Провод ПВ 1х150 мм |  | 10 | м |
| 6 | Шкаф 800х600 |  | 1 | шт. |
| 7 | Уголок металлический 70х70 |  | 2 | м |
| 8 | Профильная труба стальная 80х80 |  | 10 | м |
| 9 | Труба стальная Ø 80 мм |  | 5 | м |
| 10 | Электроды МР4 |  | 5 | кг |
| 11 | Краска ПФ115 по металлу черная |  | 5 | кг |

1.4. Геодезические работы

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вынос в натуру поворотных точек (границы участка) линейного объекта с составлением акта выноса, заверенный кадастровым инженером |  | шт / м | 20 / 400 |
| 2 | Составление исполнительной топографической съёмки построенного линейного объекта в М 1:500 |  | шт | 1 |

1.5. Разработка проектной и рабочей документации

По объекту «Работы по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад»» с. Тымлат Карагинский район необходимо выполнить комплекс работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации.

Место проведения работ: с. Тымлат Карагинский район Камчатский край.

Общие сведения о природно-климатических условиях района строительства

| Основные климатические показатели | Значение |
| --- | --- |
| Ветровой район | VII |
| Минимальная температура окружающего воздуха, ºС | - 29 |
| Максимальная температура окружающего воздуха, ºС | + 30 |
| Среднегодовая температура воздуха, ºС | + 2,3 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 401,1 |
| Район по гололеду | IV |
| Сейсмичность, балл | 9 |
| Тип грунта | уточнить при изысканиях |
| Рельеф | уточнить при изысканиях |

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- ПУЭ (действующее издание);

- Градостроительный кодекс;

- ПТЭ (действующее издание);

- Инструкция по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94 (с изм. 1999г.)

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой РФ;

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861;

- Нормы технологического проектирования ВЛ СО 153-34.20.121-2006;

- Постановление Правительства Р.Ф. от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Вид строительства:

Новое строительство.

Стадии проектирования:

- Разработка проектной документации, с проведением инженерно-геологических изысканий площадки строительства.

- Разработка рабочей документации.

Требования к срокам выполнения работ:

- Сдача рабочего проекта – 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

В составе проекта выполнить:

- Строительство электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский край с. Тымлат Карагинский район Камчатский край»

В составе проектной документации выполнить:

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I-III»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- Провести топографическую съемку земельного участке строительство ВЛ-10 кВ в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м и съемкой всех наземных, подземных и воздушных коммуникаций в местной системе координат и Балтийской системе высот.

- Предоставить каталог координат и высоты исходных геодезических пунктов с карточками привязок, схемы планово-высотного обоснования точек геодезической разбивочной сети (основы) с ведомостями вычисления координат и высот.

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.2. Расходы по доставке материалов до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

2.3. Подрядчик обеспечивает техникой и инструментами выполнение работ.

2.4. Возможен субподряд.

2.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

2.6. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

2.7. Место проведения работ: с. Тымлат, Карагинский район. Камчатский край

2.8. Работы должны быть выполнены в сроки с момента заключения договора до 01.10.2025г.

3. Общие требования к материалам

3.1. Товар должен быть новым и ранее не использованным;

4. Основные требования к выполнению работ.

Техническое руководство по проведению ремонтных работ выполняется согласно:

- СНиПам;

- РД;

- СП;

- ГОСТам;

- Своду правил

5. Условия оплаты: согласно проекту договора.

6. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ публичного сервитута на 5 листах (Приложение к ТЗ – отдельный файл к документации)

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на выполнение подрядных работ

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»____________ 2025 г. |
| --- | --- |

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности № 50-1/2024 от 10.01.2024, приказа № 104-лс от 25.02.2025 и Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения путем проведения конкурса в электронной форме (протокол от __________ № _______________) заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить подрядные работы своими или привлеченными силами и средствами по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» (далее – Объект), в строгом соответствии с объемом, установленном в Локальной смете на проведение работ (Приложение № 1 к Договору) (далее – Смета) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) (далее – ТЗ), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам.

1.4. При подписании Договора Стороны утверждают График производства работ (далее – График) (Приложение № 3 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________________,__ рублей (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС 20 % _____________ рублей (далее – цена Договора).

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- расчет по Договору производится после подписания Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.6. Обязательство Заказчика по окончательному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим разделом Договора, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, в строгом соответствии с Графиком, согласованным с Заказчиком (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Работы по настоящему Договору должны быть завершены до 01.10.2025 года.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

4. Проектирование

4.1. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ разработанную документацию в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде на CD, либо DVD компакт-диске, и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Приемка Заказчиком выполненных работ по проектированию осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения замечаний Подрядчиком.

Основанием для отказа в приемке выполненных работ по проектированию является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.3. В указанный в п. 4.2. настоящего Договора срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт приемки выполненных работ, после подписания которого Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счет, счет–фактуру.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.5. После устранения Подрядчиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

4.6. Возможно досрочное исполнение Подрядчиком работ по проектированию.

4.7. После подписания Акта сдачи-приемки проектной документации к Заказчику переходят все права, в том числе исключительные права на проектную документацию. Стоимость прав включена в стоимость разработки проектной документации.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ.

5.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

5.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества, требованиям, изложенным в Договоре и ПСД, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных Актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

5.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

5.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.5.1. В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков и/или не проведения необходимых доработок в установленные сроки, либо если Подрядчик не приступает к устранению недостатков и/или проведению доработок в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их выявления, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков, проведению доработок третье лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с устранением недостатков и/или проведением доработок.

5.6. Заказчик вправе отказаться от подписания итогового Акта приемки выполненных работ в следующих случаях:

5.6.1. Если при проведении процедуры приемки результатов работ, выполненных в полном объеме, Заказчиком будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию, а равно, если на момент сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в установленный срок;

5.6.2. Непредоставления Подрядчиком полного комплекта всей исполнительной документации на выполненные работы;

5.6.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае отсутствия замечаний после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков и отсутствия у Заказчика вопросов касательно представленных разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

5.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5.9. Сторонами согласовано, что подписание Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных работ. Подписание Акта о приемке выполненных работ подтверждает выполнение работ для проведения расчетов.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной и исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, ПСД.

# 6.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

# 6.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).

6.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

6.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

6.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

6.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

6.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок использования средств.

# 6.1.9. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

# 6.1.10. Вносить изменения в проектную  и/или рабочую документацию на любом этапе реализации Договора.

# 6.1.11. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.

6.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 6.4.23. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

6.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ Локальной смете, Техническому заданию и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по Договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные работы.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору.

6.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

6.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

6.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

6.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с Локальной сметой и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких материалов.

6.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

6.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору.

6.4.5. За свой счет, своевременно вывозить строительный мусор с места проведения работ, в том числе с  прилегающих территорий Объекта.

6.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Договором документации, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

6.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

6.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

6.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет.

6.4.10. При необходимости, получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия.

6.4.11. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ.

6.4.12. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в ремонтируемых помещениях Объекта (далее – Сигнализации), при выполнении работ, своевременно извещать Заказчика о необходимости демонтажа Сигнализаций.

6.4.13. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

6.4.14. Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования технического надзора.

6.4.15. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

6.4.16. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

6.4.17. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонта Объекта.

6.4.18. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества, сточных вод на Объекте и предоставлению иных коммунальных услуг, без последующей компенсации со стороны Заказчика.

6.4.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

6.4.20. В случае изменения видов работ, после согласования таких изменений с Заказчиком, за свой счет вносить соответствующие изменения в соответствующую документацию и согласовать ее повторно в необходимых согласующих организациях; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

6.4.21. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.4.22. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

6.4.23. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.4.24. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.

7. Гарантии и исключительные права

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.4. Подрядчик вправе использовать при выполнении работ по проектированию объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

7.5. В состав результата работ по проектированию по Договору считаются включенными все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата работ по проектированию.

7.6. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ по проектированию Подрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Подрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

7.7. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые и/или используемые в процессе исполнения Подрядчиком работ по проектированию  по Договору, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата работ по проектированию  в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата работ по проектированию  (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в Цену Договора).

7.8.	В случае выявления в рамках исполнения Договора или результата работ по проектированию патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется сообщить Заказчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Заказчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

8.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

8.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

8.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а равно как по решению суда, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

8.7. В случае установления Заказчиком фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

9.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня;

- наличия претензии по качеству работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

12. Срок действия, порядок изменения договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторон.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 12.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью

13.4. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6.  В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ПОДРЯДЧИК | # ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| --- | --- |
| # ПОДРЯДЧИК ______________________ МП | ЗАКАЗЧИК И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков МП |

# Приложение № 1

к Договору на выполнение подрядных

работ для нужд АО «Корякэнерго»

от «__» __________ 2025 г. № ____________

# СМЕТЫ

# на выполнение работ по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад»

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: И.о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 2

к Договору на выполнение подрядных

работ для нужд АО «Корякэнерго»

от «__» __________ 2025 г. № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по проектированию и строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад»

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: И.о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Договору на выполнение подрядных

работ для нужд АО «Корякэнерго»

от «__» __________ 2025 г. № ____________

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# по строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад»

| №п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на «Работы по строительству электросетевой инфраструктуры, предназначенной для последующего технологического присоединения объекта «Детский сад» | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора |
| 2 | Проведение геодезических работ | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора |
| 3 | Прокладка в траншее 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС-23 до проектируемых ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края | В срок до 01.10.2025 |
| 4 | Работы по установке ПКУ-0,4кВ с. Тымлат Карагинского района Камчатского края | В срок до 01.10.2025 |
| 5 | Работы по установке ПКУ-0,4кВ (резерв) с. Тымлат Карагинского района Камчатского края | В срок до 01.10.2025 |

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: И.о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |